**迭代计划（简化版）**

　　　　　　　　　　　　　制定日期：2024/6/25

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组号 | 17 | 项目名称 | 任易帮 |
| 迭代名称 | 界面原型迭代 | 计划起止日期 | 2024/6/25-2024/6/30 |
| 任务、进度安排和人员分配：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | No | 任务 | 起止日期 | 人员 | | 1 | 完成任务大厅、服务大厅前端界面 | 2024/6/25-2024/6/27 | 徐培公 | | 2 | 完成发布任务、发布服务前端界面 | 2024/6/25-2024/6/27 | 周泓宇 | | 3 | 完成订单列表、订单详情页 | 2024/6/25-2024/6/27 | 王熠笑 | | 4 | 完成用户主页 | 2024/6/25-2024/6/27 | 吴坤臻 | | 5 | 制作类图 | 2024/6/25-2024/6/27 | 于明睿 | | 6 | 完成任务、服务详情页 | 2024/6/28-2024/6/30 | 徐培公 | | 7 | 完成聊天页 | 2024/6/28-2024/6/30 | 王熠笑 | | 8 | 撰写数据库脚本并实现entity | 2024/6/28-2024/6/30 | 于明睿 | | 9 | 撰写该迭代计划等文档 | 2024/6/28-2024/6/30 | 周泓宇 | | 10 | 学习华为云及其他工具的使用方法 | 2024/6/28-2024/6/30 | 吴坤臻 | | | | |
| 预期成果：  本迭代计划交付的文档有该迭代计划、项目计划和需求规约，以及用例图  源代码有前端界面的所有代码以及数据库脚本 | | | |
| 主要的风险和应对方案：   1. 资源和时间风险：前端开发可能需要进行测试返工导致时间风险，缓解措施是在开发过程中进行代码审查和安全测试 2. 用户体验风险：由于开发团队经验较为不足，开发出的界面若没有经过用户测试可能会导致用户体验变差，缓解措施是在迭代过程中邀请不同人群进行测试并进行用户研究 3. 性能风险：由于开发团队缺乏经验，做出的成果可能性能较差，缓解措施是进行多次代码算法优化 | | | |