**迭代评估报告（简化版）**

　　　　　　　　　　　　　　　　　　评估日期：2024/7/1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组号 | 17 | 项目名称 | 任易帮 |
| 迭代名称 | 界面原型迭代 | 实际起止日期 | 2024/6/25-2024/7/1 |
| 任务达成情况：（完成的任务、实现的功能、进度、质量等）  完成了以下前端界面：任务大厅、服务大厅、任务详情页、服务详情页、任务发布页、服务发布页、订单列表、订单详情页、用户主页、消息聊天页。其中任务大厅、服务大厅、任务详情页、发布详情页已非常充分地完善，接入了相关后端，其余页面在前端显示上均已完成了界面原型迭代设定的目标，质量均得到保证。在其中订单详情页中，在下次迭代中需再详细描述订单进行的步骤。  完成了数据库的初步设计。目前不包含聊天相关数据的存储，在下次迭代中需完成。  完成了以下文档：项目计划、需求规约、类图、迭代评估报告。 | | | |
| 问题、变更和返工：（遇到的问题、发生的变更、是否需要返工等）  暂无。 | | | |
| 经验和教训：   1. 代码管理需要合理使用分支，减少代码合并冲突。 2. 任务分配需合理安排，避免每个人每天的任务产生依赖关系，导致其中一个人的进度进行缓慢。 3. 要及时根据需求变更调整代码，充分应对需求的不断变更与调整。 | | | |