**第二次迭代计划**

　　　　　　　　　　　　　制定日期：2024/7/1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组号 | 17 | 项目名称 | 任易帮 |
| 迭代名称 | 技术风险迭代 | 计划起止日期 | 2024/7/1-2024/7/7 |
| 任务、进度安排和人员分配：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | No | 任务 | 起止日期 | 人员 | | 1 | 完成APIFOX接口定义 | 2024/7/1-2024/7/2 | 徐培公、王熠笑、  周泓宇、吴坤臻 | | 2 | 完成后端Task部分 | 2024/7/1-2024/7/2 | 于明睿 | | 3 | 完成后端Service部分 | 2024/7/2-2024/7/3 | 于明睿 | | 4 | 完成后端Order部分 | 2024/7/1-2024/7/5 | 吴坤臻 | | 5 | 完成后端Chat部分 | 2024/7/3-2024/7/5 | 徐培公、于明睿 | | 6 | 完成后端Profile部分 | 2024/7/1-2024/7/3 | 王熠笑 | | 7 | 完成后端Publish部分 | 2024/7/1-2024/7/3 | 周泓宇 | | 8 | 完成架构设计文档 | 2024/7/1-2024/7/3 | 周泓宇、吴坤臻 | | 9 | 撰写该迭代计划等文档 | 2024/7/1-2024/7/1 | 于明睿 | | 10 | 完成测试 | 2024/7/1-2024/7/7 | 徐培公、王熠笑、  周泓宇、于明睿、  吴坤臻 | | | | |
| 预期成果：  本迭代计划交付的文档有该迭代计划、软件架构设计文档、项目测试说明  源代码有后端所有功能代码 | | | |
| 主要的风险和应对方案：   1. 技术风险：当前阶段后端开始只针对正确性，存在技术层面以及架构层面的返工风险； 2. 性能需求风险：当前阶段并没有针对性能优化进行开发，可能存在性能问题； 3. 进度风险：当前阶段主要进行后端的开发与测试，存在一定的进度风险； | | | |