**迭代计划（简化版）**

　　　　　　　　　　　　　制定日期：2024/7/12

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组号 | 17 | 项目名称 | 任易帮 |
| 迭代名称 | 非功能性需求迭代 | 计划起止日期 | 2024/7/15-2024/9/13 |
| 任务、进度安排和人员分配：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | No | 任务 | 起止日期 | 人员 | | 1 | 完成后端Task部分单元测试 | 2024/7/15-2024/7/17 | 吴坤臻 | | 2 | 完成后端Service部分单元测试 | 2024/7/15-2024/7/17 | 周泓宇 | | 3 | 完成后端Order部分单元测试 | 2024/7/15-2024/7/17 | 徐培公 | | 4 | 完成后端Chat部分单元测试 | 2024/7/15-2024/7/17 | 徐培公 | | 5 | 完成后端User部分单元测试 | 2024/7/15-2024/7/17 | 徐培公 | | 6 | 完成项目系统测试 | 2024/7/18-2024/7/20 | 全体成员 | | 7 | 完成项目性能测试与性能提升 | 2024/7/21-2024/7/25 | 于明睿、王熠笑 | | 8 | 撰写测试用例文档 | 2024/7/15-2024/7/15 | 全体成员 | | 9 | 部署分布式事务 | 2024/7/15-2024/7/19 | 于明睿 | | | | |
| 预期成果：  本迭代计划交付的文档有该迭代计划、迭代报告以及测试用例、测试报告  源代码包括前后端后端所有代码、数据库脚本以及所有测试代码 | | | |
| 主要的风险和应对方案：   1. 性能风险：本项目在研发过程中的性能需求可能无法达到要求，存在一定的风险。 2. 进度风险：当前阶段主要为项目的测试，存在一定的进度风险。 | | | |