**迭代评估报告（简化版）**

　　　　　　　　　　　　　　　　　　评估日期：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组号 | 17 | 项目名称 | 任易帮 |
| 迭代名称 | 技术原型迭代 | 实际起止日期 | 2024/7/2-2024/7/12 |
| 任务达成情况：（完成的任务、实现的功能、进度、质量等）  完成了以下任务：后端用户登陆验证服务器、任务服务器、服务服务器、订单服务器、  聊天服务器，已经可以通过APIFox获取相应的数据 | | | |
| 问题、变更和返工：（遇到的问题、发生的变更、是否需要返工等）  遇到的问题及发生的变更：在本项目的功能性需求即将实现时，由于性能及其他原因，本项目架构需要从C/S架构变为微服务架构，因此发生了架构上的变更。 | | | |
| 经验和教训： | | | |